2017年福州市按摩医院基建工地临时水电项目绩效自评报告

一、项目总体情况

2017年我院拟拆除医院大楼进行施工建设，原用水，用电设备需要移位，施工过程中，需要临时新增水房及配电房。

- （一）项目的实施依据：

- 根据2011年第8次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，建设经费除申请省补助外，其余由福彩公益金安排。此外，根据《福州市财政局关于市按摩医院综合大楼报废的批复》（榕财社〔2017〕66号），同意将市按摩医院综合大楼予以报废。

（二）预期投入情况及实施后达成的主要效益：在大楼重建期间，保障施工过程中的水电，使拆除重建工程能顺利进行。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分60分，等级为合格。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年完成69.27%，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年完成0%。目标未实现的原因是：大楼仍有人员租住大楼，搬迁前无法进行拆除工作且向财政申请的管道用水给水项目的工程款未下达。

第二是数量指标，绩效目标内容是工程量—基础,参考标准是符合施工现场临时用水电安全技术规范，绩效目标值是2017年装移水管100M，电缆100M，实际完成情况为：2017年未开展装移工作。目标未实现原因是：大楼仍有人员租住大楼，搬迁前无法进行拆除工作且向财政申请的管道用水给水项目的工程款未下达。

第三是数量指标，绩效目标内容是设计工程项目施工文件，参考标准是国家关于市政公用工程的设计规范、标准，绩效目标值是2017年不低于1套。福州城建设计研究院有限公司设计1套关于我院综合楼基建用水给水管道工程的文件，并报市水务工程公司。目标已完成。

第四是环境效益指标，绩效目标内容是因项目事实造成的环境事故，参考标准是参照2016年市局工程建设0起事故，绩效目标值是2017年0起。实际完成情况是2017年无发生环境事故，目标已完成。

第五是可持续影响目标，绩效目标内容是水电工程项目会议情况，参考标准是2016年基建会议情况，绩效目标值是2017年不少于1场。实际完成情况为：2017年召开1场会议，完成目标。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

大楼拆除项目推进过程中遇到诸多难题，进而导致基建临时水电项目经费暂无法使用。

改进建议：

- 做好在大楼清理人员工作的同时，争取早日取得项目施工证；同时加强对预算编制的管理，依照部门年度资金的需要，综合考虑开展的项目可能出现的问题及具体项目实施情况，科学合理编制年初预算。