2017年福州市按摩医院综合楼拆除重建过渡费项目绩效自评报告

一、项目总体情况

综合楼拆除重建过渡费项目由五个部分组成（1）大楼搬迁费。2017年搬迁至福利大楼（福晟财富中心），医院有重要的医疗设备、HIS系统及机房需要的专业人员进行搬迁（2）市局把福利大楼（福晟财富中心）作为我院拆迁后营业安置点，我院租住大楼需要支付的租金（3）旧大楼拆除费（含大楼垃圾运输处理费）（4）安置点装修费。由于安置点现处于毛坯房状态，目前不具备作为医疗点的要求，需要进行修缮。

- （一）项目的实施依据：

- 根据2011年第8次市长办公会议批准市按摩医院拆除重建，建设经费除申请省补助外，其余由福彩公益金安排。此外，根据《福州市发展和改革委员会关于福州市按摩医院综合楼项目建议书暨可行性研究报告的批复》（榕发改审批〔2016〕99号），拆除现有的综合楼并新建1幢综合楼，及2016年第17次局务会会议纪要（局务会议纪要〔2016〕17号）安排我院租住福利大楼作为临时营业过渡点。

（二）预期投入情况及实施后达成的主要效益：在拆除危楼，大楼重建期间，医院日常业务能顺利开展，保障盲人就业，维护社会稳定。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分60.32分，等级为合格。

- （二）项目绩效目标实现情况分析

- 2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本目标，绩效目标内容是预算执行率，参考标准是2016年完成69.27%，绩效目标值是2017年不低于95%。实际完成情况为：2017年完成0%。目标未实现的原因是：搬迁工作前期准备工作较多，项目进展缓慢，且根据合同约定，还未支付相关费用。

第二是数量指标，绩效目标内容是拆除及装修新安置点招投标，参考标准是拆除及装修计划工作方案，绩效目标值是2017年不少于1场，实际完成情况为：2017年公开招投标1场。目标实现情况：10月我院通过网站等形式公布了招标公告，确定了中标单位。

第三是经济效益指标，绩效目标内容是拆除大楼吸引就业人员，参考标准是2016年鼓楼区征迁办拆除得贵路北侧一附小围墙东侧房屋人员为20人，绩效目标值是2017年不低于10人。目标未实现的原因是：由于2017年新过渡点装修未完成，未搬迁至新临时过渡点，暂无法拆除旧楼。

第四是经济效益指标，绩效目标内容是过渡期间实现的医疗收入，参考标准是2016年220万元，绩效目标值是2017不低于220万。实际完成情况是2017年医疗收入为2233403.95元，目标已完成。

第五是可持续影响目标，绩效目标内容是装修项目会议情况，参考标准是2016年基建会议情况，绩效目标值是2017年不少于3场。实际完成情况为：2017年召开5场会议，完成目标。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

项目推进过程中遇到诸多难题。我院已报市局审批并同意开展启动福利大楼设计和装修工作，我院于2017年12月完成设计装修工作，搬迁工作前期准备工作较多，项目进展缓慢。

改进建议：

依照合同约定支付相关经费，并向财政申请调整预算；同时加强对预算编制的管理，依照部门年度资金的需要，综合考虑项目进展情况，科学合理编制年初预算。