2017年福州市社会福利院原职工宿舍改造养老用房工程项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我院原职工宿舍改造养老用房工程项目于2017年6月上报市民政局，该项目由于老年公寓二期食堂项目建设需拆除院主楼（涵福楼、颐寿楼），需大于原居住在内的部分老人进行安置，考虑原职工宿舍2012年上半年外借塑革厂，2017年初该厂已停产，拟将其改造为养老用房。根据《福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件， 2017年部门预算安排发展性项目支出“原职工宿舍改造养老用房工程”经费69万元用于该项用房改造。

项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益如下：

（一）项目的实施依据：根据《市十三届政府2011年第8次市长办公会议纪要》（【2011】8号）和福州市财政局关于批复市民政局2017年度部门预算的通知》（榕财社（指）〔2017〕16号）文件精神执行。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

因老年公寓二期工程的消防环形车道和食堂新建需要，对涵福楼进行拆除，涵福楼进行拆除，涵福楼原有的三无老人和部分自费老人需安置到原我院职工宿舍，现需对职工宿舍进行改造，预算经费约54万元，包括房间改造、卫生间、吊顶、砌墙、化粪池、电线、门窗等。网络监控系统约10万元，呼叫系统约5万元，共计69万元。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分12.74分，等级为不合格。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了5个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容是预算执行率，绩效目标值是2017年完成95%。实际完成情况为：2017年预算执行率完成60.51%。目标未实现的原因是：仅调整项目资金的用途，用于支出征地工作经费。

第二是数量指标，绩效目标内容是建成养老用房面积，绩效目标值是2017年不低于300平方米，实际完成情况为：2017年为0%。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟。

第三是质量指标，绩效目标内容是养老用房的验收情况，绩效目标值是合格以上。实际完成情况为：当年未组织验收。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟。

第四是经济效益指标，绩效目标内容是中标节约率，绩效目标值是2017年不低于1%。实际完成情况是2017年为0%。目标未实现的原因是：项目实施条件不成熟，未进行项目公开招投标。

第五是可持续影响指标，绩效目标内容是新增床位数，绩效目标值是2017年不低于25张。实际完成情况为：2017年无增加床位。未完成原因：项目实施条件不成熟。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、项目应充分做好可行性研究，避免因实施条件不成熟。

2、项目实施条件不成熟，没有及时上报取消项目，对应调整对应的项目绩效目标。

建议：

- 编制预算时需科学安排，做好可行性研究方案。

2、上报调整项目资金的用途，应及时调整对应的项目绩效目标。