2017年福州市社会福利院老年公寓二期一层老年康复中心改造项目绩效自评报告

一、项目总体情况

我院老年公寓二期一层老年康复中心改造项目于2017年 月向市民政局提出项目申请，预算经费为72万元。该项目因我院计划与市一医院开展医疗合作，完善我院老年医疗服务需求，需建立相配套的医疗康复中心，后因与市一医院合作事宜未达成共识，无法引进资源，该项目无法继续开展。又我院智能化综合布线项目、一层放射室防护预埋项目、征地项目航片测图计等已完成项目施工并通过验收，该三个项目于2017年3月上报市民政局审批通过，其中智能化综合布线项目预算经费5.0293万元、一层放射室防护预埋项目预算1.0761万元、征地项目0.366万元，合计需6.4714万元，故申请调整了项目资金的用途，但没有调整对应的项目绩效目标。

项目的实施依据、基本性质、用途和主要内容、涉及范围、预期投入情况及实施后达成的主要效益如下：

（一）项目的实施依据：

根据《福州市民政系统基建工作领导小组2015年第三次会议纪要》（基建工作领导小组会议纪要[2015]3号）和《福州市民政系统基建工作领导小组2015年第三次会议纪要》（基建工作领导小组会议纪要[2015]5号）的文件精神执行。

（二）项目基本性质、用途和主要内容、涉及范围：

随着老年公寓2号楼的投入使用要求，提高我院对整体的服务质量，根据老年公寓2号楼的智能化系统综合布线设计，项目内容包括：综合布线系统主干线缆、视频监控系统主干线缆、出入口门禁控制系统线缆、呼叫服务系统线缆、监控室配电系统线缆、老年公寓2号楼一层放射室防护预埋项目。

（三）预期投入情况及实施后达成的主要效益：

2017年，市级财政共投入了6.47 万元，同时，设置了预算执行率、数量指标数、质量指标率、经济效益指标、可持续影响指标7个绩效目标。通过项目落实到位，较好地完成了年初绩效目标，实现了很好的社会效益。

二、项目绩效自评结论

（一）项目绩效自评得分及等级

项目绩效评价得分65.14分，等级为合格。

（二）项目绩效目标实现情况分析

2017年项目设置了7个绩效目标，其中：

第一是成本指标，绩效目标内容为预算执行率，绩效目标值是2017年完成95%。实际完成情况为：2017年预算执行率完成8.99%。目标未实现的原因是：项目因协商原因未能全面实施。

第二是数量指标，绩效目标内容是康复中心改造面积，绩效目标值是2017年完成1000平方米，实际完成情况为：2017年完成率为0%。目标未实现的原因是：因协商未果项目未实施  。

第三是数量目标，绩效目标内容是智能化综合布线预埋面积，绩效目标为2017年不少于8000平方米。实际完成情况为：2017年完成8000平方米。

第四是数量目标，绩效目标内容是放射室防护铅料等预埋面积，绩效目标值是2017年不少于30平方米。实际完成情况是2017年完成39平方米。

第五是质量指标，绩效目标内容是智能化综合布线等验收情况，绩效目标值是合格以上。实际完成情况为：合格。

第六是经济效益指标，绩效目标内容是中标节约率，绩效目标值是2017年不低于1%。实际完成情况为：2017年达到0%。未完成目标原因为：项目因协商未果未完全实施。

第七条是可持续影响指标，绩效目标内容是智能化综合布线等形成会议纪要，绩效目标值是2017年不少于1次，实际完成情况是：2017年2次。

（三）项目实施中存在的问题和改进建议

存在问题：

1、未能考虑到与市一医院未达成合作协议，导致项目不能实施。

2、在项目进度把控上存在问题。

3、上报调整项目资金的用途，没有及时调整对应的项目绩效目标。

建议：

- 根据建设部150号令等有关管理办法和规范程序要求执行。

- 及时对项目进度进行跟进。